Vyvojova dokumentacia

Pouzitie RMI
BioCASE – Pouzitie, vyhody, preco
Architektura klient-server
GUI developement – Matisse, Swing – problemy, skusenosti [do not use f-word too often]
Hibernate – Pouzitie, preco, vyhody, nevyhody
Databaze – Skusenosti, preco postgre, preco nie ine, ako sa to vyvijalo
Nejaky uvod podobny uvodu user manualu – existujuce programy atp.
Rozdelnie uloh
Installer
Důvody omeškání projektu

Důvody omeškání projektu
- komunikace s budoucími uživateli – botaniky často špatná a pomalá, nejasné požadavky
- Neznalost botanické problematiky – nebylo nám vždy jasné zamýšlené použití (jak to dělaj=i botanici v praxi), neoreientovali jsme se ze zečátku v problematice
- Nedostatek zkušeností s použitými technologiemi – problémy s RMI, Hibernate, databázovými systémi které jsou popsané níže

Instalátor
Pro Plantlore jsme se royhodli použít instalátor IzPack 3.8. Jedná se o multiplatformní instalátor napsaný v Javě co nám vyhovovalo, protože se zjednodušila příprava instalátoru pro různé platformy. Instalátor byl úspěšně otestován na platformě Win32, Linus a Apple Macintosh.

Součástí instalace pro platformu Windows je takz instalace databázového systému PostgreSQL pro kterou jsme využili nativní instalátor dodaný s PostgreSQL pro Windows který je možné spustit v tichém režimu a zadat mu parametry na příkazové řádce. Nevýhodou je nutnost používat instalační program distribuovaný pro Miscrosoft Windows msiexec pro spouštění msi instalátorů.

Instalátor je lokalizovaný do dvou jayzků, češtiny a angličtiny

Hibernate
Hibernate je systém pro objektově-relační mapování. Umožňuje při práci s relační databází použít objektově orientovaný přístup a pracovat se záznamy v databázi jako s objekty. Jeho nasazení je ideální v kombinaci s jazykem Java který je postavený na myšlence objektově orientovaného vývoje. Další výhodou, kterou Hibernate přináší je přenositelnost mezi databázovými systémy díky tomu, že úplně odděluje SQL příkazy (které se v různých databázových systémech více či méně liší) a vlastní kód aplikace. Při jeho použit teda nemusí programátor používat přímo jazyk SQL ale může využít pestrou nabídku API které Hibernate poskytyuje včetně vlastního dotazovacího jazyka podobného SQL (který se nazývá HQL – Hibernate Query Language).
Tyto výhody se sebou samozřejmě nesou i řadu nevýhod. Programátor je omezený na to co poskytuje Hibernate a nemůže naplno využít potenciál použitého Databázového systému (bez stráty přenositelnosti)

Naše zkušenosti
Před prácí na projektu jsme neměli žádné zkušenosti se systémem Hibernate.Jehon použití nám v některých ohledech pomohlo ale také sme narazili na závažné problémy v kombinaci Hibernate-u a jiných technologií. Nastiníme některé z těchto problémů.
1. Hiberanate a RMI
  Použití Hibernate a Remote Method Invcation se ukázalo být velmi problematické, neboť jsme byli nuceni psát vrstvu která byla mezi Hibernate a samotnou aplikací aby bylo možné zabezpečit posílání objektů mezi klientem a serverem (pomocí RMI nebylo rozumně možné posílat objekty které Hibernatu). Další problém se ukázal při přenosu tzv. holder objektů, které zapouzdřují data z databáze do objektů jazyku java. Hibernate tyto objekty používá pro ukládání dat do perzistentního uložiště a vadí mu pokud jsou serializovány a posílany pomocí mechanizmu RMI ze serveru na klienta a zpátky
2. Hibernate a DB systém FirebirdSQL – Databázový systém Firebird (původní systém Interbase společnosti Borland který byl uvolněn jako open source) v poslední stabilní verzi 1.5.x neimplementuje některé funkce které bylo potřeba pro úspěšné použití v projektu v kombinací s Hibernate. V současné době se dokončuje verze 2.0 která by měla takovéto problémy odstranit ale rozhodli jsme se ji nakonec nepoužít (i když Plantlore by měla s verzí 2.0 fungovat) neboť se jednalo ješte stále o betaverzi. Problémy na které jsme narazili jsou popsané v této dokumentaci v části Databázový systém.

Rozdelení úkolů

Lada Oberreiterová
- Webová část aplikace využívající BioCASE provider software
  - Přizpůsobení aplikace pro naše potřeby, komunikace s vývojáři BioCASE
  - Testování a opravy aplikace pro využití s databázemi PostgreSQL a Firebird
  - Namapování Plantlore databáze na standardy ABCD Schema 1.2, ABCD Schema 2.06, Darwin Core
    - Klient Plantlore: Správa metadat, Správa uživatelů, Celková historie, historie záznamu, Převody mezi souřadnými soustavami. Implementace různých formátů pro exportu. Uživatelská a programátorská dokumentace těchto částí
    - Návrh grafického vzhledu webové části
    - Příprava a úpravy databázovéhu schematu, udržování databáze

Erik Kratochvíl
- Implementace RMI mechanizmu pro komunikaci klientu a serveru
- Plantlore klient: Kostra pro Import a Export nálezů
- Celá serverová část aplikace
- Spolupráce na impementaci vrstvy DBLayer
- Práce na společných částech Swing GUI – ProgressBary, inteligentní ComboBoxy.
- Načítání a spracování XML dokumentů

Tomáš Kovařík
- Vrstva DBLayer pro přístup k databázi, rozhraní pro zadávání dotazů, použití ORM systému Hibernate
- Plantlore klient: Správa autorů, Správa publikací, Vytváření nové databáze, Systém pro zobrazování interkativní nápovědy.
- Instalátor (lokalizace, instalace PostgreSQL, vytváření odkazů)
- Stránky projektu na plantlore.berlios.de resp. plantlore.sourceforge.net
- Příprava databázového schematu
Jakub kotowski
- Plantlore klient: Hlavní okno aplikace (tzv. overview se seznam nálezů, zobrazování stromu nálezů), hlavní MVC komponenta, tzv. AppCore která vytváří jednotlivé dialogy, Dialog pro přidávání a editaci nálezů, vyhledávání nálezů, zobrazování a tisk schedy a seznamu nálezů. Nastavení, načítání konfiguračních souborů
- Instalátor (základní kostra – výběr balíčků, jednotlivé informační panely)
- Práce na společných částech Swing GUI – ProgressBary
- Stránky projektu na plantlore.berlios.de resp. plantlore.sourceforge.net
- Správa systému pro správu verzí (SVN)

Společné úkoly
- komunikace se zadavateli – Botaniky y jihočeské pobočky ČBS
- Hledání informací o jiných podobných projektech, botanických programech používaných v české republice

Databázový systém
Náš původní cíl byl aby Plantlore fungovala nad různými databázovými systémy. Nakonec jsme se ale počas vývoje rozhodli, že použijeme systém PostgreSQL díky jeho kompatibilite s jinými použitými technologiemi, dobré dokumentaci a jednoduché administraci. Důvody kvůli kterým jsme se rozhodli nepoužít jiné databáze jsou většinou způsobeny nedostatky jiných databázových systémů příp. Jejich nevhodností pro náš projekt. O kterých systémech jsme uvažovali:
1. FirebirdSQL – Jak je poznemenáno v části o systému Hibernate, je Firebird v současné stabilní verzi nekomaptibilní s tím jak používáme v Plantlore systém Hibernate. Mezi problémy na které jsme narazili patří:
  1. Nemožnost vykonat velké SQL SELECT dotazy kterých plán vykonání je větší než určitá mez. Problém vyniká v Hibernate který SQL dotazy generuje sám a částo používá velké dotazy s mnoha tabulkami. Toto chování je možné do urćité míry upravit ale dochází při tom k dalším problémům. Firebird 2.0 toto již řeší.
  2. Podle našeho názoru diskutabilní interpretace SQL standardu kdy není možné použít přejmenování (SELECT sloupek AS popis_sloupku...) ve vnořených SELECT dotazech. Jiné databázovém systémy toto implementují správně. Bohužel Hibernate toto chování využívá a není možné ho vypnout nebo změnit.
2. MySQL – Tento systém byl testován v úvodních fázích vývoje ale narazili jsme na několik už tradičních problémů – od vnořených dotazů až po správu rolí a uživatelů. Systém se vyvíjí a v posledních major verzích implementuje mnoho požadovaných clastností, rozhodli jsme se ale, že existují lepší možnosti
3. Oracle – databázový systém Oracle je sice dostupný pro osobní použití, jedná se ale stále o proprietární produkt který je sice vyspělý ale pro naše potřeby asi málo použitelný, neboť typický botanik si ho nebude instalovat na svôj domácí počítač.
4. PostgreSQL – Tento systém nás zaujal jednoduchostí administrace, dostupností dokumentace, kompatibilitou, podporovanými platformami a vcelku dobrou podporou pro kódování UTF8 s kterým jsme měli také problémy u jiných systémů

Seznam použitých knihoven

Všechny knihovny a použité zdroje jsou volně šiřitelný software distribuovaný pod různými licenecemi pro vývoj open-source software. Použití těchto knihoven a zdrojů nám umožnilo věnovat maximum úsilí na vlastní vývoj Plantlore a dosáhniut co nejkvalitnější aplikace z uživatelského hlediska.

V plantlore jsme použili následující knihovny (u každé knihovny následuje krátký popis)
log4j-1.2.13.jar – Log4j - Nástroj pro zaznamenávání logovacích výpisů
jcalendar-1.3.1.jar – jCalendar - knihovna pro výběr data z kalendáře
looks-2.0.2.jar - JGoodies look & feel – Knihovna pro vzhled uživatelského rozhraní v Javě
dom4j-1.6.jar - Dom4j – Knihovna pro parsování a práci s XML daty
swing-layout-1.0.jar -Matisse - Knihovna použitá pro návrh uživatelského prostředí
spin.jar - Knihovna pro vytváření nezamrzajících uźivatelských rozhraní ve Swingu
jasperreports-1.2.1.jar - Jasper reports – Nástroj pro tvorbu, export a tisk reportů
antlr-2.7.5H3.jar – Apache Ant – nástroj pro sestavování a spouštění build-skriptů
hibernate3.jar – Systém pro objektově relační mapování
jh.jar – Java Help 2.0 – Systém pro tvorbu interaktivního helpu
jxl.jar – Nástroj pro spracování XLS dokumentů
mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar – JDBC ovladač pro MySQL
postgresql-8.0-311.jdbc2.jar – JDBC ovladač pro PostgreSQL
jaybird-full-2.1.0.jar – JDBC ovladač pro Firebird